# Journal de bord — MONOSTATION

Groupe Synthé — Mathieu Gattone, Louis Laurent, Doryan Le Coadou, Lucas Desfougeres

Encadrant : Amaury Auguste  ·  Promotion : ISEN2 — 2025/2026

Projet : mini-synthétiseur monophonique numérique (Teensy 4.1 + Audio Adapter Board Rev D)

## À propos de ce journal

Ce journal retrace l’avancement du projet sur les cinq semaines. Le suivi est consigné par semaine (réalisations et état d’avancement à chaque jalon). Un point d’équipe hebdomadaire a été tenu pour faire le bilan de l’avancement, identifier les blocages et replanifier si nécessaire.

## En continu, sur toute la durée du projet

- Documentation rédigée au fil de l’eau : cahier des charges, état de l’art, protocole de test, puis rapport technique.

- Site web de présentation développé en parallèle (support de la soutenance).

- Dépôt Git partagé dès la première semaine ; journal de bord tenu tout du long.

## Semaine 1 — Cadrage et documentation (26/05 → 31/05)

Travail centré sur la documentation : le sujet (grooveboxes / pocket operators) en général, notre instrument en particulier (synthétiseur monophonique à synthèse soustractive), et la plateforme matérielle imposée (Teensy 4.1, Audio Adapter Rev D, Teensy Audio Library). Prise en main de l’environnement Teensyduino et état de l’art des produits comparables.

Jalon 1 (29/05) — Cahier des charges remis.  ✔

## Semaine 2 — Premiers tests audio (01/06 → 07/06)

Premières soudures de la Teensy et de l’Audio Shield (encore perfectibles — c’était une découverte). Écriture et test de petits programmes pour vérifier que la chaîne audio fonctionne et que du son sort effectivement de la carte.

Jalon 2 (05/06) — Preuve de concept audio.  ✔

## Semaine 3 — Code et interface sur breadboard (08/06 → 14/06)

Progression sur le firmware : menu simple, clavier de notes (do, ré, mi, fa…) et premiers paramètres exploitables (filtre passe-bas). En parallèle, montage sur breadboard pour installer et tester l’interface : boutons, écran OLED, potentiomètres, ainsi que le haut-parleur — finalement soudé, avec son amplificateur.

Jalon 3 (10/06) — Évaluation d’avancement intermédiaire (notée).  ✔

## Semaine 4 — Finalisation logicielle et boîtier (15/06 → 21/06)

Code achevé : menu complet et ensemble des fonctions opérationnelles (formes d’onde, filtre, enveloppe ADSR, transposition d’octave…). Démarrage de la fabrication du boîtier et réalisation du schéma électrique sous KiCad.

Jalon 4 (19/06) — Gel des fonctionnalités.  ✔

## Semaine 5 — Fabrication et rendu (22/06 → 26/06)

Découpe laser du boîtier au Fablab (plusieurs itérations) et nombreuses soudures pour l’assemblage final. Tests de l’instrument, finalisation du rapport et de la vidéo, et répétition de la soutenance.

Jalon 5 (26/06) — Soutenance finale.  ✔

## Répartition des rôles

| Membre | Rôle |
| --- | --- |
| Mathieu Gattone | Chef de projet |
| Louis Laurent | Lead software / DSP |
| Lucas Desfougeres | Lead électronique · responsable Fablab |
| Doryan Le Coadou | Lead mécanique / CAO · responsable Fablab |

Les rôles ne sont pas étanches : chacun a contribué partout, mais chaque sous-système a un référent responsable.